Bytové družstvo Štětínská 350-354
181 00 Praha 8 - Bohnice , Štětínská 352/39, IČO : 25119371

Zápis z 12. schůze představenstva konané dne 2. 6.2015 v 18:30 hod.

Přítomni:	Sylva Kyselová (předsedkyně), Michal Petr (místopředseda), Jaroslav Khol, Markéta Pášová
Omluven:	Jan Uher

Program schůze:
Rekonstrukce střechy – výměna dešťosvodů
Rekonstrukce střechy pokračuje vzhledem k povětrnostním podmínkám v průběhu stavby i po 31. 5. 2015. Ve středu 3. 6. 2015 proběhne kontrolní den, během kterého by měl být zjištěn stav dešťosvodů a způsob výměny horních dílů a jejich uchycení do vakuového systému.

Rekapitulace usnesení členské schůze
Výroční členské schůze se zúčastnilo 51 členů. Zápis z členské schůze bude vyvěšen na nástěnkách ve vestibulech domů a na stránkách BD.

Zpráva požární ochrany o stavu objektu
Pravidelná preventivní prohlídka objektu zjistila nedostatky v podobě chybějícího hydrantu, který bude zakoupen. Dalším zjištěným nedostatkem a trvalým problémem jsou předměty umístěné před byty nájemníků, které blokují únikové cesty. Představenstvo důrazně žádá nájemníky, aby odstranili veškeré předměty ze společných chodeb.

Zpráva o revizi elektrického zařízení
Dle zprávy jsou elektrické rozvody z hlediska bezpečnosti schopny provozu a bez závad.

Zpráva o revizi plynového zařízení
Představenstvo zjistí stav opravených a dosud neopravených závad a zajistí dokončení oprav a revizních prací.

Průkaz energetické náročnosti
Na základě vyhodnocení nabídek byla vybrána firma PKV bulit s.r.o. s cenou 11.499,-Kč.

Příští schůze představenstva BD se bude konat v pondělí 29. června 2015 od 18:30hod.
Zapsala: Markéta Pášová

Schválila: Sylva Kyselová